راهنمای نهایی و گام‌به‌گام اجرای وب‌سایت برای عباس

نسخه ۴.۲ - معماری قفل‌شده، Routeهای تطبیق‌یافته، ورود موبایل از روز اول و تمرکز بر فروش

حکم نهایی: بسته v4.2 تنها مرجع اجرا است. ناسازگاری Routeهای هوم رفع شده؛ ایده‌های جدید فقط به بک‌لاگ منتقل می‌شوند و معماری نسخه اولیه دوباره باز نمی‌شود.

# ۱. هدف و مرز نسخه اولیه

هدف، انتشار یک وب‌سایت واقعی، سریع، قابل ایندکس، کاربرپسند و فروش‌ساز است؛ نه ساخت هم‌زمان همه سامانه‌های احتمالی آینده.

رتبه‌گیری در گوگل و ساختار مناسب برای پاسخ موتورهای هوش مصنوعی

آمادگی فنی و محتوایی برای Discover

فروش محصولات و دریافت درخواست خدمات

ورود مشتری با شماره موبایل و مشاهده سفارش‌ها و فاکتورها

افزودن ماژول‌های آینده فقط با Migration افزایشی

# ۲. ترتیب قطعی مطالعه فایل‌ها

| ترتیب | فایل | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| ۱ | abs_00_START_HERE_FINAL_v4_2.txt | شروع، دامنه و ترتیب اجرا |
| ۲ | abs_15_SCOPE_FREEZE_AND_CHANGE_CONTROL_v1.md | قفل تغییرات و کنترل کمال‌گرایی |
| ۳ | abs_04_final_technical_foundation_contract_v4_2.json | قرارداد زیرساخت و فازها |
| ۴ | abs_14_mobile_OTP_identity_contract_v1.json | ورود موبایل و امنیت |
| ۵ | abs_05_final_architecture_model_v4_2.json | مدل کامل موجودیت‌ها و روابط |
| ۶ | abs_06_final_route_map_v4_2.json | URL و API |
| ۷ | abs_11_final_implementation_registry_and_acceptance_v4_2.xlsx | وظایف، اولویت و تست پذیرش |
| ۸ | abs_03_home_master_responsive_FINAL_v4_2.html | تنها مرجع هوم |

# ۳. فاز صفر: پیش از کدنویسی

ساخت Staging مستقل

ساخت Git و Branchهای مشخص

گرفتن Backup و آزمایش Restore

ثبت نسخه WordPress، WooCommerce، PHP و افزونه‌ها

خروجی Crawl و GSC برای حفاظت از رتبه‌های موجود

نگهداری امن کلید پیامک، درگاه و Secrets

# ۴. فاز یک: کمترین زیرساخت پایدار

Theme و Component shell مشترک

مدل CMS برای Service، Product، ProductVariant، Project، Portfolio، Article و Video

API، Feature Flag، Event Registry و Authorization Policy Registry

WooCommerce Adapter، Cart، Order، Payment و Invoice

ورود با شماره موبایل و OTP

داشبورد پایه مشتری

SEO، Schema، Performance و Analytics پایه

# ۵. ورود با موبایل؛ الزام نسخه اولیه

ورود موبایل دیگر قابلیت آینده نیست و باید در فاز یک پیاده‌سازی و تست شود.

شماره موبایل به فرمت یکتای +98 نرمال شود.

OTP فقط به‌صورت Hash و همراه با انقضا ذخیره شود.

کد یک‌بارمصرف باشد و پس از موفقیت باطل شود.

Rate Limit برای موبایل و IP اعمال شود.

پاسخ خطا وجود یا عدم وجود حساب را افشا نکند.

مشتری موجود به همان حساب و سفارش‌های قبلی متصل شود.

Session امن WordPress/WooCommerce ایجاد شود.

ورود مدیران به امنیت قوی‌تر از OTP مشتری نیاز دارد.

# ۶. حساب پایه مشتری

داشبورد نسخه اولیه عمداً کوچک و قابل تحویل است:

نمای کلی حساب

سفارش‌های قبلی و جاری

فاکتورها و وضعیت پرداخت

پروفایل

خروج

تیکت، گفتگو، ارسال عکس و فایل و تأیید طرح فقط Mount Point و Interface دارند و اکنون ساخته نمی‌شوند.

# ۷. فاز دو: هوم Responsive

فقط abs_03_home_master_responsive_FINAL_v4_2.html مرجع هوم است.

دسکتاپ و موبایل از یک DOM و یک منبع داده استفاده کنند.

ورود با موبایل در هدر دسکتاپ و منوی موبایل وجود دارد.

سکشن اجاره در حالت Prelaunch باقی می‌ماند.

قیمت و تقویم اجاره در HTML عمومی هوم قرار نمی‌گیرند.

# ۸. فاز سه: صفحات رتبه‌گیر و فروش‌ساز

هاب‌ها و صفحات خدمات

فروشگاه و صفحات ProductVariant

پروژه‌ها و Portfolio

مقالات Pillar/Cluster، آرشیو و صفحه‌های ویدئویی ثبت‌شده

درباره ما، مجوزها و مدارک، جلسه تشخیص و تماس

Cart، Checkout و حساب مشتری

Redirect، Canonical، Schema، Sitemap و تطبیق هر لینک داخلی هوم با Route Contract

آزمون سرعت، موبایل، Accessibility و Crawl

ریشه /printing/، ریشه /video/، سه صفحه ویدئویی و مسیرهای /credentials/، /consulting/، /faq/، /privacy/ و /terms/ باید دقیقاً طبق Route Map v4.2 پیاده‌سازی شوند. دو فایل دانلودی کاتالوگ و چک‌لیست نیز پیش از لانچ باید موجود و قابل دریافت باشند.

# ۹. فاز چهار: ماژول مستقل اجاره رسانه

این فاز اکنون اجرا نمی‌شود؛ قرارداد آن فقط مسیر آینده را بدون بازنویسی حفظ می‌کند.

قیمت و تقویم فقط برای مشتری واردشده نمایش داده می‌شود.

مدیر می‌تواند قبل از انتشار، بازه‌ای را برای مشتری منتخب Protected Hold کند.

ماژول در افزونه مستقل ساخته می‌شود.

Product، Cart، Order، Account، Home و URLهای قبلی جایگزین نمی‌شوند.

نقشه، تقویم، رزرو و پنل عملیات پروژه مستقل دارند.

# ۱۰. تست‌های لازم

AF-25: ورود موبایل جدید و موجود

AF-26: انقضا، یک‌بارمصرف‌بودن و Rate Limit

AF-27: جداسازی سفارش و فاکتور مشتریان

AF-28: داشبورد پایه و Logout

AF-29: عدم ساخت زودهنگام Rental/Ticket/CRM

AF-30: عدم تغییر Routeهای قفل‌شده؛ FQ-26: ثبت ریشه‌ها و صفحات سیستمی؛ FQ-27: تطبیق دقیق لینک‌های هوم

# ۱۱. قانون ضد کمال‌گرایی

تا رونمایی و پایان اولین چرخه اندازه‌گیری ۳۰ روزه، فقط Blocker واقعی اجازه تغییر برنامه را دارد: انتشار، امنیت، حقوقی، سلامت داده، Indexability، ورود موبایل یا فروش.

هر ایده دیگر در Sheet «بک‌لاگ زنده و اولویت» ثبت می‌شود. عباس اجرای فعلی را متوقف نمی‌کند و معماری دوباره باز نمی‌شود.

# ۱۲. حکم نهایی تحویل

عباس اجازه دارد فاز صفر و یک را فقط با بسته v4.2 آغاز کند. بسته‌های v3، v3.1، v4 و v4.1 برای Backend، Route، Data Model یا Account منسوخ‌اند.

هدف این پروژه از این لحظه انتشار یک سایت مؤثر است؛ کمال‌گرایی بعد از رونمایی باید با داده واقعی جایگزین شود.